Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika (srpanj - prosinac 2022. godine)

Na temelju Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,  123/17, 98/19, 144/20  i članka 47. Statuta Grada Opuzena („Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj 3/13, Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opuzena broj: 2/18 i 2/21, 3/21 - pročišćeni tekst) podnosim Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika (siječanj- lipanj 2022. godine)

Velika pozornost posvetila se radovima na projektima: 
- Nastavak radova na poboljšanju vodno-komunalne infrastrukture odnosno aglomeracije i uređenja obale na području uz obalu male Neretve. Napravljen 17.11. 2022.g. dio novog izvedbenog projekta prometnice uz obalu male Neretve za dionicu Zrinsko-frankopanska ulica koji je naručen na proljeće 2022, nakon što je utvrđeno na terenu da stari projekt prometnice iz 2020.g. nije usklađen s visinama instalacija i prometne podloge sa stvarnim stanjem na terenu. Naručitelj projekta Županijska uprava za ceste, sufinancirali Grad Opuzen i Općina Slivno. Započeli pripremni radovi za asfaltiranje 18.11.2022.g. za dionicu Zrinsko-frankopanska ulica u dužini od 900m. Nastavak pripreme izrade izvedbenog projekta za dionice Ulica bana Josipa Jelačića i Ul. A. Stepinca. Prethodno za sve dionice naručeni novi geodetski radovi za sve dionice, financirano od strane Grada Opuzena i Općine Slivno.
- Završetak rekonstrukcije prometne i komunalne infrastrukture ul. Posrednica- ukupan iznos radova 717.721,49 kn (iznos potpore Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 350.000,00 kn)
-Završetak obnove dječjeg igrališta u gradskom parku- ukupan iznos radova 360.950,00kn (iznos potpore LAG Neretva 202.173,75kn)


Priprema natječajne dokumentacije za izgradnju i to: 
- Napravljen novi glavni projekt za izgradnju Sportsko rekreacijske zone u Opuzenu s pratećim sportskim sadržajima te ishođena građveinska dozvola za gradnju tog objekta. Projekt je  prijavljen na NPOO natječaj u drugom mjesecu 2023.g. naziva „Regionalna diversifkacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti - GRUPA 2“. U iščekivanju pozitivnih rezultata da bi dobili sredstva da se može krenuti s gradnjom. Procijenjena vrijednost radova na projektu je 6.507.095, 74 EUR s PDV-om.
- Napravljen glavni projekt za rekonstrukciju gradskog parka te ishođena potvrda uvjeta da je sukladan Pravilniku o jednostavnim građevinama, projekt je prijavljen na NPOO natječaj u drugom mjesecu 2023.g. naziva „Regionalna diversifkacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti - GRUPA 2. U iščekivanju pozitivnih rezultata da bi dobili sredstva da se može krenuti s gradnjom. 
-Napravljen glavni projekt "Rekonstrukcija nogometnog igrališta Nk Neretvanac sa pratećim sadržajima, te rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) sportske građevine" te ishođena građevinska dozvola za isti projekt. Projekt je  prijavljen na NPOO natječaj u drugom mjesecu 2023.g. naziva „Regionalna diversifkacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti - GRUPA 2“. U iščekivanju pozitivnih rezultata da bi dobili sredstva da se može krenuti s gradnjom. Procijenjena vrijednost radova na projektu je 6.507.095, 74 EUR s PDV-om.
- Napravljen novi glavni projekt za izgradnju Dječjeg vrtića Opuzen s jaslicama na novoj lokaciji
- Napravljen glavni projekt za ishođenje lokacijske dozvole na javnom vodnom dobru za uređenje prometne i komunalne infrastrukture „Ušće Neretve“. Prethodno napravljeni geodetski radovi i ishođeno mišljenje od Upravnog odjela za zaštitu okoliša da nije potrebno raditi ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO).
- Napravljen glavni projekt te ishođena građevinska dozvola za rekonstrukciju nogostupa i oborinske odvodnje Zagrebačka ulica (dionica 1- ulaz od Ul.Stanke Parmaća do križanja sa Zadarskom ulicom i Ulica Posrednica). Projekt je prošao prijavu na Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova te smo dobili 360.000kn/47.780,21 EUR za realizaciju tog projekta. Ukupna procijenjena vrijednost radova je 1.250.000,00kn/ 165.903,51 EUR s PDV-om.
- Završeni geotehnički istražni radovi i izrada geotehničkih istražnih elaborata lokacije UPOV projekta izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda-faza II (kapaciteta za područje Grada Opuzena, Općina Slivno-Vlaka i Podgradina). Pokrenut postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole s kojom bi išli na prijavu na NPOO natječaj. Paralelno u izradi elaborat zaštite okoliša za isti uređaj.
Većinski investitor izrade projektne dokumentacije Hrvatske vode (80%), manjim dijelom Grad Opuzen i Općina Slivno (20%).

-Završen elaborat te pušten na uvjete nakon iskoličenja visina i provedenih geodetskih radova ucrtavanja dionica,projekta gradnje sekundarne kanalizacijske mreže i sustava javne vodoopskrbe (novi projekt aglomeracije). 
Paralelno po tome se radi izrada elaborata zaštite okoliša za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

Područje zahvata-dio vezano za Opuzen:
Poduzetnička zona "Tvornica", ulica Prašnica,dio Zagrebačke ulice, dio ulice Barake uz kolektor br.9,dio ulice Zrinsko-Frankopanska ( od zgrade DNŽ do kuće Salacan), Crepina od ustave desnom obalom te lijeva obala od vodotoka Crepina, Tisno.
Samo izmjena nove vodooskrbne mreže: Prantrnovo (uz nogostup-od Gradinski most do most na D9 dionici), Ulica žrtava Domovinskog rata, Ulica Stjepana Radića, Smokovo, Mandarinska.

Većinski investitor izrade projektne dokumentacije Hrvatske vode (80%), manjim dijelom Grad Opuzen i Općina Slivno (20%).

- Napravljeno idejno rješenje za sanaciju oborinske odvodnje ul Ante Starčevića 
- Usvojene V.izmjene  i dopune prostornog plana    
- Napravljen glavni projekt za nastavak sanacije nogostupa i rješavanje oborinske odvodnje uz dionicu D8 (Zagrebačka-pothodnik Jasenska)    
- U tijeku izrada idejnog rješenja za dječje i sportsko igralište na području BUK-VLAKA (Crepina)
- U tijeku izrada idejnog rješenja za rekonstrukciju "Trnovskog kanala".
- U planu izrada idejnog rješenja za energetsku obnovu sportske dvorane nakon završenog postupka legalizacije 
-U planu izrada idejnog rješenja za Poduzetničku zonu II-faza I- podloga za nastavak izrade UPU Poduzenička zona II
-U planu izrada idejnog rješenja za nautičku marinu
-U planu izrada idejnog rješenja za bivšu "PIK-ovu" zgradu
-U planu izrada idejnog rješenja za prometnu infrastrukturu u Podvornici, podloga za nastavak izrade UPU Podvornica


Zajednički projekti tj izrada projektne dokumentacije s ostalim JL(R)PS:
- Napravljena projektna dokumentacija i prijava na natječaj za PRŠI Neretva (Plan razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za internet)-nositelj Grad Opuzen u suradnji s ostalim JLS u dolini Neretve temeljem dodatka sporazuma. Dobivena potvrda 12.lipnja 2023. da je plan izrađen sukladno Okvirnom nacionalnom programu za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (NN br. 68/16) (u daljnjem tekstu: ONP). Također, potvrđuje se da je predmetni PRŠI usklađen s inicijalnim planom implementacije Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjetom razvoja pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) (NN br. 37/18).
- Iskaz interesa za gradnju logističko-distributivnog centra na Javni poziv od Ministarstva poljoprivrede- nositelj DNŽ u suradnji s partnerom Grad Opuzen-izrada studije izvodljivosti za opravdanost izgradnje LDC

Oglašavanje u medijima
Promocija Grada Opuzena:
- HRT televizija- Dobro jutro Hrvatska
- Ostali mediji kroz članke (Jutarnji, Slobodna, Croatia-full of life, Južni.hr, Gradonačelnik.hr, Turističke priče, poznati blogeri, lokalni mediji itd)

Radi što kvalitetnijeg informiranja građana o aktivnostima i projektima koji se provode u Gradu gradonačelnik je davao izjave za:
- Službena Internet stranica Grada 
Pristupilo se i vizualnim izmjenama službene Internet stranice.  Uz novi vizualni identitet same stranice formirane su i nove rubrike, kako zbog zakonskih regulativa koje zahtijevaju iste, tako i zbog veće dostupnosti informacija građanima i svoj zainteresiranoj javnosti.
- Facebook stranica Grada Opuzena
- Stranica Turističke zajednice
- Oglasne ploče 
- Radio Delta.
U ovom izvještajnom razdoblju održan je niz poslovnih sastanaka i svečanih uručenja od kojih ističem samo neke van Grada Opuzena: 
08.07.2022. Janjina - Sastanak sa županom u 9ipo u Janjini u vezi preuzimanja na upravljanje Gloga-sustava za navodnjavanje
01.12.2022.Opatija- Svečano uručenje nagrade “Najveći napredak u kvaliteti života Grad Opuzen” za 2022.godinu na Dani regionalnog razvoja i EU fondova
07.12.2022. Split - Svečano potpisivanje i uručenje ugovora projekt “Zaželi”.
Sastanak s Hrvatskim vodama vezano za postojeći i budući projekt aglomeracije.
20.12.2022. Zagreb- Svečano potpisivanje i uručenje ugovora za sufinanciranja rada vrtća u svrhu održavanja i unapređenja predškolske djelatnosti za 2022.g.- Središnji državni ured za demografiju.
Sastanak u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
Sastanak u MINGOR vezano za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO)
vezano za projekt „Sportsko-rekreacijska zona“



Gradonačelnik
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